Администрация Новского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2016г	                                          № 22 - п

с. Новое

«О проведении противопаводковых мероприятий  на территории  Новского сельского поселения в 2016 году»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации  в целях безопасности людей  в местах массового скопления рыбаков на водоемах на территории   Новского сельского поселения, администрация Новского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить состав противопаводковой комиссии администрации
Новского сельского поселения (приложение № 1).

- Утвердить план проведения противопаводковых мероприятий в
администрации Новского сельского поселения в 2016 году
(приложение № 2).

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации  Новского  сельского поселения, председателя КЧС  Зайнуллина Н.Р.

Глава  Новского сельского поселения				И.Л. Буглак

Приложение № 1

к постановлению  администрации Новского сельского поселения

от 09.03.2016г   № 22-

СОСТАВ

противопаводковой комиссии администрации Новского сельского поселения

Зайнуллин Н.Р. - председатель комиссии, заместитель главы

администрации

Морковникова И.В. - заместитель председателя комиссии, инспектор   администрации

Члены комиссии по согласованию:

Иванова И.А. – инспектор администрации

Галочкин С.В.- механик МУП «Приволжское ТЭП»   с.Новое

Муравьев С.Б. –  оператор МУП «Приволжское ТЭП» с.Горки-Чириковы

Приложение №2

к постановлению администрации

Новского сельского поселения

от 09.03.2016     № 22-п

ПЛАН

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В

АДМИНИСТРАЦИИ НОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2016г.

| Мероприятия | Срок исполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1.Создать противопаводковую комиссию, утвердить её состав и план работы | До 09.03.2016г | Глава поселения |
| 2. Разместить предупреждающие памятки о поведении на льду во время весеннего паводка. | До 010.03.2016г. | Инспектор администрации |
| 3. Подготовить помещение для размещения населения в случае возможной эвакуации с затопляемых территорий (здание ЦСО с.Новое) | На паводковый период | Заместитель главы администрации |
| 4. Провести работы по предупреждению попадания паводковых вод в колодцы питьевой воды и подвалы жилых домов, общественных зданий | Март-апрель | Заместитель главы администрации, старосты населенных пунктов, управляющие организации ЖКХ(письма) |
| 5. Обеспечить очистку от снега и наледи, сосулек кровель зданий и жилых домов. |  | ООО « Приволжское МПО ЖКХ», владельцы зданий |
| 6. Обо всех случаях угрозы затопления или аварии и о принятых мерах их предотвращения ежедневно сообщать в ЕДДС района (т.3-19-06) | На период паводка | Инспектор администрации |